**EXHIBIT IV**

**PERIOD OF SERVICE**

The Consultant shall make submittals in accordance with the schedule described below.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Period of Service** | J9S3606 | J9S3609 | J9S3612 | J9P3768 |
| Letting | FY 24 | FY 24 | FY 24 | FY 24 |
| PSE | 3/1/2023 | 3/1/2023 | 5/29/2023 | 5/29/2023 |
| 100% Review Plans | 12/12/2022 | 12/12/2022 | 3/6/2023 | 3/6/2023 |
| Final RES | 11/14/2022 | 11/14/2022 | 2/6/2023 | 2/6/2023 |
| TSL Bridge Drawings | 3/1/2022 | 3/1/2022 | 3/1/2022 | 3/1/2022 |
| ROW Plans | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 12/10/2021 | 1/10/2022 |
| Bridge Memo | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 12/6/2021 |
| Sounding Requests | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 12/6/2021 |
| Public Meeting Exhibits | NA | NA | NA | NA |
| Preliminary Roadway Plans | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 12/6/2021 |
| Preliminary RES | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 11/8/2021 | 12/6/2021 |

PERIOD OF SERVICE – The total period of service including construction services is expected to be completed by December 1, 2025.